
SMLOUVA O DÍLO
             uzavřená dle § 2586 a následných ustanovení Občanského zákoníku č.89/2012 Sb.
Smluvní strany
Společenství  vlastníků jednotek  Ondříčkova  č.p. 385 , 391 , Praha 3
se sídlem : …………………………………………………
zastoupené : …………………………
                     …………………………
IČ :  
Bankovní spoj.  : 
jako objednatel na straně jedné
                                                                                a
FA: JANPE s.r.o.
se sídlem: Vídeňská 148, 148 00 Praha 4
zastoupená jednatelem Janem Pěnkavou
IČ :      
27103676
DIČ :
CZ27103676
Bankovní spoj. : 
č.ú. 51 – 1539470297/0100  
FA:JANPE s.r.o. je vedena v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 96488
jako zhotovitel na straně druhé
                                                          uzavírají tuto smlouvu o dílo
I.
Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy a dohodnuté ceny je:
- provedení výměny  6 ks  stoupacích  rozvodů SV, TUV a  cirkulace  ,  provedení výměny  6 ks stoupacích  rozvodů splaškové   kanalizace , provedení  výměny 4 ks stoupacích  rozvodů  plynovodu  včetně bytových  rozvodů a provedení  výměny  ležatých  rozvodů  vodovodu  a plynovodu   v objektu  Ondříčkova  385  a 391 , Praha 3 
Práce budou provedeny dle cenové nabídky zhotovitele, která je nedílnou součástí této smlouvy.
Práce budou provedeny v bytovém  domě  Ondříčkova 385  a 391  , Praha  3 , 
II.
Čas plnění
Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle článku I. této smlouvy  v termínu   : 

                                                    …………………………………………….. 
Objednatel  zajistí  zpřístupnění bytových jednotek a prostor, kde se budou provádět práce a uzamykatelný prostor pro uložení materiálu a nářadí pro dílo a zdroj elektrické energie.

V případě , že objednatel  prací  nezajistí zpřístupnění  bytových  jednotek  dle příslušných 

termínů  předem navrženého HMG , bude termín realizace  prodloužen o  dobu  nutnou  k dokončení zakázky a  objednatelem uhrazeny případné související  vícepráce ( nezpřístupnění 1ks  bytové  jednotky 5000,- Kč bez  DPH )
Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením v rozsahu dle této smlouvy a předáním předmětu díla objednateli, formou předávacího protokolu.
Objednatel je povinen dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení, stanovenou touto smlouvou pouze v případě, že na něm v době převzetí nebudou zjištěny vady a nedodělky, či jiné nedostatky bránící řádnému a bezpečnému užívání díla.
Zhotovitel je povinen odstranit případné zjištěné vady a nedodělky do jednoho kalendářního týdne po jejich zjištění a oznámení zhotoviteli (drobné závady nebránící provozu).
III.
Cena plnění
          Smluvní strany se dohodly na celkové ceně za provedení díla dle této smlouvy ve výši:
                                                          3 988 743,13 ,-   Kč
bez DPH         
                                                             478 649,18,-    Kč  DPH                
                                                          4 467 392,31,-  včetně DPH 
              slovy: čtyřimilionyčtyřistašedesátsedmtisíctřistadevadesátdvakoruntřicetjednahalířů
Výše uvedená celková cena zahrnuje všechny náklady potřebné k provedení díla dle této smlouvy, realizaci a předání díla zhotovitelem objednateli, jakož i náklady na vybudování zařízení staveniště, provoz a údržbu a vyklizení staveniště a zahrnuje náklady na skládkování. 
Smluvní cena nezahrnuje : 
 1) zednické  práce.
           Tyto práce budou účtovány objednateli dle prací skutečně provedených a vzájemně                          odsouhlasených v ceně 470,-Kč/hod bez DPH  za jednoho pracovníka plus příslušný materiál.
Zednické  práce v bytových  jednotkách  bude hradit  objednatel  prací  - SVJ .
Zednické  práce v nebytových  prostorech   bude hradit  objednatel  prací  -  SVJ .
 Zhotovitel  prací  dodá  seznam provedených  prací v nebytových  prostorech s objemem činnosti  při  dokončení  akce .
2) Cenu  za  parkování  montážních  vozidel v modrých  zonách , pokud objednatel  prací  nezajistí    
    bezplatnou možnost  parkování  na vlastním  pozemku .
Smluvní strany se dohodly, že cena za řádně provedené dílo podle této smlouvy bude zaplaceno na účet zhotovitele takto:
a/ zálohová  platba  nebude  poskytnuta
b/ po předání a převzetí díla zaplatí objednatel   dohodnutou  cenu  zakázky  do 21 dnů  od předání faktury – daňového dokladu, případně část   ceny může být  hrazena formou  měsíčních  
bezúročných  splátek  dle splátkového  kalendáře. 
Práce objednatelem dodatečně vyžádané nebo dodatečně zjištěné během provádění díla nad rozsah předmětu smlouvy uhradí objednatel na základě stvrzení těchto prací osobou určenou objednatelem.
Objednatel se zavazuje, že řádně provedené a dokončené dílo převezme a zaplatí za něj smluvní cenu.
IV.
Závazky zhotovitele
1/  Zhotovitel je povinen provést dílo podle této smlouvy, tj. veškeré práce a dodávky kompletně v patřičné kvalitě , včas a v souladu  platnými právními předpisy a ČSN.
2/  Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují v místě provádění díla. Zhotovitel odpovídá za proškolení svých pracovníků, provádějící dílo, v rozsahu vyhlášky ČÚBP č.324/1990 o bezpečnosti práce.
3/  Při realizaci díla je zhotovitel povinen počínat si s odbornou péčí, bude chránit zájmy a majetek objednatele, omezí v možné míře negativní dopady své činnosti na okolí. Za škodu, kterou způsobí na majetku objednatele či třetích osob v souvislosti s prováděním díla odpovídá v plném rozsahu.
4/  Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti, které bylo zhotoviteli předáno objednatelem a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
5/
Zhotovitel bude provádět dílo takovým způsobem, aby minimalizoval odstávky obyvatel od dodávek studené pitné vody a teplé užitkové vody.
6/
HMG prací  oznámí zhotovitel po dohodě se zástupci výboru SVJ nalepením informačního letáku na  vstupní dveře jednotlivých  vchodů a objednatelatel prací  totéž umístí  do uzamykatelných  vitrín   ve všech vchodech, a to minimálně 21  dní  před  zahájením prací v dotčených bytových jednotkách .
7/  Kontrolní termíny budou vzájemně dohodnuty mezi dodavatelem a určeným zástupcem objednatele 

( stavebním dozorem ) objednatele
8/  Nejpozději do 7 kalendářních dnů po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen zcela vyklidit pracoviště a vyklizené je předat objednateli.
V.
Smluvní pokuty
Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč   za případ zpoždění prací  vinou  zhotovitele  za každý  den  den prodlení na  každém stoupacím vedení .
                              a/ nedodržení sjednaného termínu dokončení díla
                              b/ za prodlení s odstraněním vad a nedodělků ve stanovených termínech
Zhotovitel je oprávněn vyúčtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení ode dne splatnosti řádně vystavené faktury.
VI.
Záruční doba a odpovědnost za vady
Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy bude zhotoven v odpovídající kvalitě a v záruční době bude mít vlastnosti obvyklé či v této smlouvě dohodnuté.
Záruční doba za dílo je stanovena takto:
Na dílo – 60 měsíců, na materiál 24 měsíců
V záruční době je zhotovitel povinen nastoupit na reklamované havarijní závady díla a to bezplatně a ve lhůtě do 90 minut od nahlášení reklamované závady objednatelem.
Zhotovitel je pojištěn u pojišťovny Allianz na částku 10 000 000.- Kč. 
VII.
Odstoupení od smlouvy
Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smluvních povinností dle této smlouvy (ve smyslu občanského zákoníku), které může být důvodem k odstoupení od smlouvy, bude považováno ze strany objednatele:
1/  zhotovitel je v prodlení se započetím díla více než jeden kalendářní týden, event. je v prodlení s plněním předmětu díla dle této smlouvy o více než jeden kalendářní týden oproti termínu uvedeným v čl. II. této smlouvy.
2/  zhotovitel neprovádí dílo v odpovídající kvalitě, event. dle platných právních předpisů a technických norem, a to i přes předchozí výzvu objednatele.
VIII.
Ostatní ujednání
1/  Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat práce v rozsahu předmětu této smlouvy.
2/ 
Zhotovitel se zavazuje dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy.
IX.
Závěrečná ustanovení
1/  Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2/  Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran formou písemných dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma stranami.
3/  Otázky neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku.
4/  Smlouva se vyhotovuje ve dvou výtiscích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden výtisk.
5/  Účastníci smlouvu přečetli, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
Příloha:

Cenová nabídka  ze dne  8.1. 2024
V Praze dne:      
                     ………………………………….                       ……………………………………
                                     Objednatel




Zhotovitel

- 3 -

